逗子市週休２日制確保工事実施要領

１　対象工事

対象とする工事は、設計金額（税込）が130万円以上の全ての工事（以下「週休２日制確保工事」という。）とする。ただし、アからエまでの条件のいずれかに該当する工事は対象外とする。

ア　社会的要請等により早期の工事完成が望まれる工事

イ　通年維持工事、緊急対応工事等の工期があらかじめ決められている工事

ウ　作業可能期間が限られている等の工期に厳しい制限がある工事

エ　その他、対応が困難と発注者が判断した工事

２　神奈川県県土整備局の「週休２日制確保モデル工事実施要領」の適用

週休２日制確保工事の実施に当たっては、本実施要領によるもののほか、神奈川県県土整備局の「週休２日制確保モデル工事実施要領」に基づき実施するものとする。

（https://www.pref.kanagawa.jp/docs/m2t/shukyu2.html）

３　工事成績への加点について

週休２日を達成した場合における工事成績評定への加点は、当面行わないものとする。

４　その他

週休２日制確保工事の実施に当たり疑義等が生じたときは、速やかに監督員と協議をして、当該指示に従うものとする。